Домашнє завдання до заняття 7 · Продуктове рішення · 21 жовтня 2026

# Спільний фінансовий трекер
Олі та Марка

Обираю вебтрекер для двох людей: він імпортує обидві виписки, показує особисті й спільні витрати та дозволяє Маркові додавати готівку з телефона. Оренду, продукти, інтернет і світло ділимо 50/50. Оля бачить, скільки заощаджує і як наближається до подушки на пів року.

Обмеження: PLN, три місяці розвитку, 4-6 годин розробки на тиждень, до $200 на перший рік. Після базових можливостей пріоритет має прогрес подушки, потім ліміти. Банківські платежі не переписуємо вручну: правила категоризують знайомі описи.

# Пріоритети наступної версії

MSCW застосовано до найближчих трьох місяців. Години нижче є припущеннями для мінімальної реалізації та її перевірки поверх наявного трекера. Власних фіч не додаю.

| № | Фіча | MSCW | Час | Кому потрібна і що буде без неї |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Імпорт виписки Марка | Must | 6 год | Обом потрібні дані другого банку без переписування сум. Без імпорту спільний підсумок неповний, а Марко витрачає час на ручне введення. |
| 6 | Готівка з телефона | Must | 8 год | Марко додає операції, яких немає у виписці; потрібні форма й стійке зберігання. Без цього готівкові витрати губляться і бюджет неповний. |
| 9 | Спільні витрати | Must | 8 год | Обом потрібні частки 50/50 і підсумок, хто кому винен, з особистими винятками. Без цього видно платежі, але немає розрахунку спільного бюджету. |
| 12 | Вхід і особисті дані | Must | 8 год | Обом потрібен доступ лише до своїх і спільних операцій; час включає розгортання, HTTPS та перевірку прав на сервері. Без цього фінансові дані не можна публікувати. |
| 17 | Звіт на телефоні | Must | 4 год | Маркові потрібні зрозумілі категорії, заощадження й фіксовані та змінні витрати без термінала. Без мобільного звіту він не отримує основного способу користування. |
| 5 | Ціль заощаджень | Should | 2 год | Олі потрібен прогрес подушки; це перше покращення після Must. Без індикатора норма заощаджень лишається, але не видно відстані до цілі. |
| 10 | Ліміти на категорії | Should | 8 год | Обом можуть допомогти прості попередження у звіті, без push-повідомлень. Без них витрати за категоріями видно; фічу додаємо після подушки за наявності часу. |

П’ять Must разом: 34 години. Ще 2 години на ціль і 12 годин резерву дають 48 годин за 12 тижнів. За ресурсу 72 години: Must 34 + ціль 2 + ліміти 8 + резерв 18 = 62 години; залишок не є обіцянкою зробити всі Could.

Подушка не дорівнює всьому банківському залишку. Для простої фічі 5 Оля задає ціль у PLN на шість місяців життя й суму, яку вже зарезервувала; прогрес = зарезервовано / ціль × 100%. Прогнозування і перекази не входять у 2 години.

# Що робимо за можливості та що відкладаємо

Could не витісняють Must і подушку. Won’t означає відмову в найближчі три місяці; повернення протягом року залежить від потреб, часу й бюджету.

| № | Фіча | MSCW | Час | Кому потрібна і що буде без неї |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Темна тема | Could | 2 год | Може бути зручною обом увечері, якщо лишиться час. Без неї світлий звіт дає ті самі відповіді. |
| 4 | AI-категоризація | Could | 8 год + API | Може зменшити для обох розбір нових продавців, але користь ще не виміряна, а ціну API треба оцінити окремо. Без неї знайомі описи обробляють правила; платного API в обраному плані немає. |
| 8 | Звіт у Telegram | Could | 4 год | Обом може нагадувати переглянути спільний підсумок; особисті дані іншого в повідомлення не потрапляють. Без фічі підсумок доступний у браузері. |
| 14 | Експорт у таблиці | Could | 4 год | Олі може бути потрібен аналіз, обом - перенесення даних; мінімум - дозволена вибірка CSV для Excel чи Google Sheets. Без експорту аналіз лишається у звіті й Fava; прямої синхронізації не робимо. |
| 1 | Тренди за рік | Won’t | 6 год | Обом корисні зміни витрат, але зараз є лише два повні місяці даних. Без річного аналізу лишається місячний звіт; повертаємося після накопичення історії. |
| 7 | Застосунок у сторах | Won’t | від 40 год + $124 | Обом достатньо вебверсії; Apple і Google додають $124 у перший рік понад розробку. Без сторів трекер доступний за посиланням, а гроші й час зберігаються. |
| 11 | Фото чека | Won’t | 16 год + можливий API | Може полегшити Маркові введення готівки, але треба перевіряти розпізнавання, повтори й особисті частини чека. Без фічі працює коротка ручна форма; її незручності спочатку вимірюємо. |
| 13 | AI-асистент | Won’t | 16 год + API | Може спростити обом нові питання, але додаткова користь понад звіт і Fava не доведена. Без нього базові відповіді лишаються; ціну й приватність оцінено на сторінці 4. |
| 15 | Кілька валют | Won’t | 12 год | У заданому бюджеті обох людей є лише PLN, тому конвертація поки не потрібна. Без неї наявні виписки обліковуються повністю. |
| 16 | Облік інвестицій | Won’t | 16 год | Для обох описано побутовий бюджет, без інвестиційного портфеля. Без цієї фічі можна контролювати витрати й накопичувати подушку на банківському рахунку. |
| 18 | Автозавантаження з банку | Won’t | від 24 год + невідома ціна API | Могло б зекономити обом час імпорту, але доступність API саме цих банків і ціна підтримки невідомі. Без нього працює пакетний CSV-імпорт; спочатку перевіряємо, скільки часу він займає. |

Перевірка повноти: 18 фіч, кожен номер використано один раз; Must 5, Should 2, Could 4, Won’t 7.

Послідовність: власник операції та імпорт → права доступу → персональний звіт і форма. Ручні витрати зберігаються окремо, щоб імпорт їх не стирав. Правила 50/50 допускають особисті винятки, а відшкодування між партнерами не створює повторного доходу чи витрат.

# Перевірка пріоритетів іншими методами

RICE порівнює охоплення, вплив, впевненість в оцінках і зусилля. Обираю його, щоб не переоцінити привабливі AI-фічі без доказів користі. Для двох людей охоплення мало відрізняє ідеї, зате впевненість робить невідомість видимою. Джерело: Intercom.

Матриця «цінність і зусилля» допомагає обговорити, яка користь варта кількох вечорів роботи. Вона проста для Олі й Марка, але не виділяє впевненість окремо; для числового прикладу беру RICE. Джерело: Atlassian.

Ці методи прямо враховують наш обмежений час. Kano теж корисний для розмови про очікування, але сам поділ за задоволенням користувачів не показує витрат реалізації. Тому для цього проєкту обираю порівняння користі й зусиль.

## Розрахунок RICE для п’яти спірних фіч

RICE = R × I × C / E. R - люди, яким фіча допоможе за три місяці; I - вплив: 3 дуже великий, 2 високий, 1 середній, 0,5 низький, 0,25 мінімальний; C - впевненість: 100% висока, 80% середня, 50% низька; E - людино-години розробки й перевірки.

Усі числа є припущеннями. Замість оригінальних людино-місяців RICE використовую години однаково для всіх фіч. Це додатковий час поверх базової інфраструктури; 100% впевненості без перевірок не ставлю.

| № і фіча | MSCW | R | I | C | E, год | Бал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 · Ціль заощаджень | Should | 1 | 2 | 80% | 2 | 0,800 |
| 6 · Готівка з телефона | Must | 1 | 3 | 80% | 8 | 0,300 |
| 10 · Ліміти на категорії | Should | 2 | 2 | 50% | 8 | 0,250 |
| 4 · AI-категоризація | Could | 2 | 0,5 | 50% | 8 | 0,063 |
| 13 · AI-асистент | Won’t | 2 | 0,5 | 50% | 16 | 0,031 |

Наприклад, готівка: 1 × 3 × 0,8 / 8 = 0,300. Охоплення для готівки - Марко, для цілі - Оля; для інших фіч припускаю користь обом. Проста ціль займає 2 години; готівка потребує надійного зберігання. Для лімітів реакція користувачів невідома; користь AI понад наявні правила й звіт не виміряна.

Розбіжність: RICE ставить ціль із Should вище за готівку з Must через малу оцінку часу. Для обов’язкового складу версії більше довіряю MSCW: Маркові потрібне додавання витрат із телефона, і проста ціль цього не замінює. RICE використовую для додаткових покращень; серед Should спочатку подушка, потім ліміти.

Чутливість: якщо ціль потребуватиме 6 годин замість 2, бал стане 1 × 2 × 0,8 / 6 ≈ 0,267 і опуститься нижче готівки. Вищий бал не скасовує залежності, приватність чи бюджет.

## Чи працюють фреймворки

На мою думку, так: вони змушують пояснити користь, витрати й відмови. Але суб’єктивність залишається і в числах, тому припущення треба перевіряти після користування. Для двох людей достатньо короткої таблиці й прямої розмови; сам високий бал не гарантує корисного продукту.

# Роадмап із сигналами переходу

Етапи від старту роботи. «До кінця року» трактую як кінець першого року розвитку: календарний грудень 2026 настав би раніше тримісячного етапу. Це явне припущення плану.

| Етап | Фічі та результат | Сигнал переходу |
| --- | --- | --- |
| Перший місяць | 2, 12, 17: імпорт обох банків, захищений вхід, свої й позначені спільні дані та звіт на телефоні. | Bean-check мовчить, усі чотири контрольні суми збігаються. Марко двічі сам входить і знаходить місячний підсумок; чужі особисті дані й доступ без входу закриті. |
| До трьох місяців | 6, 9: готівка й розрахунок 50/50; потім 5 - подушка, 10 - ліміти, якщо вистачає часу. | Марко три тижні веде свою частину обліку без допомоги. Готівкова операція зберігається після перезапуску й імпорту; один місячний розрахунок 50/50 звірений обома. |
| До кінця першого року | 1, 14, 8, 3 - за фактичною потребою; 4 й 11 - лише окремі експерименти з переглядом кошторису. Одне покращення за раз. | Після двох стабільних місячних циклів виміряно конкретну незручність. Проба скорочує час відповідної дії хоча б на 20%, зберігає правильність і вкладається в $200; тоді беремо наступне покращення. |

Для теми й трендів перевіряємо корисність під час двох місячних переглядів, а не економію часу. Робоча ціль внесення даних для двох: до 10 хв/тиждень плюс до 15 хв на місячний імпорт; її ще треба виміряти. Перший етап оцінено у 18 годин, тому з резервом потрібні ближче до 5-6 год/тиждень; за суворих 4 год переносимо завершення етапу. Якщо сигнал не досягнуто, спочатку виправляємо проблему й відкладаємо додаткові фічі.

# Рішення про AI асистента

1. Не додаю у тримісячну версію. Фіча 13 - Won’t; річної дати запуску не обіцяю. Повернуся до неї після двох місяців спостережень, якщо регулярно потрібні питання, яких не закривають звіт і збережені запити. Спочатку перевірю, чи достатньо одного нового запиту.

2. Користь понад Fava: нове питання звичайною мовою без пошуку фільтрів, наприклад «порівняй мої витрати на доставку за серпень і вересень». Збережені запити вже показують категорії, заощадження, фіксовані й змінні витрати. Програма має перевіряти доступ і рахувати суми; модель лише визначає параметри та пояснює результат. Це зручність, а не більша точність чи скорочення внесення даних.

3. Ціна можливого сценарію: GPT-6 Luna, Standard: $0,10 за 1 млн вхідних і $0,50 за 1 млн вихідних токенів, перевірено 21.10.2026. Припускаю 40 питань на місяць від обох, на одне - 4 000 вхідних токенів з інструкціями й дозволеними даними та 500 вихідних, сумарно за всі обміни, без додаткових сервісів і з вимкненим reasoning.

40 × (4 000 × 0,10 + 500 × 0,50) / 1 000 000 = $0,026/місяць, близько $0,03 до додаткових нарахувань. API дешевий; головна ціна - орієнтовні 16 годин розробки й перевірки та обслуговування. Через відкладення в обраному бюджеті API коштує $0.

4. Приватність: передані дані потрапляють провайдеру. Надсилатиму лише потрібні підсумки або мінімальну дозволену вибірку, без реквізитів і зайвих описів; права доступу перевірятиму до відправлення. Потрібні згода, HTTPS і ключ на сервері; особисті витрати партнера недоступні. Для Responses API - store=false, без постійної історії. API-дані за замовчуванням не використовують для навчання без добровільної згоди, але моніторингові журнали можуть зберігатися до 30 днів із винятками; нульового зберігання не обіцяю. Умови OpenAI.

# Бюджет на перші дванадцять місяців

Для продуктового сценарію обираю помісячний хостинг без передоплати за весь рік, адресу провайдера й наявний код. Платний тариф дає змогу налаштувати планові резервні копії. Ціни перевірено 21.10.2026.

| Стаття | Розрахунок | USD/рік | Джерело або підстава |
| --- | --- | --- | --- |
| PythonAnywhere Developer | $10 × 12 місяців | 120,00 | Офіційний тариф |
| Адреса трекера та HTTPS | Адреса pythonanywhere.com і SSL включені | 0,00 | Тариф провайдера |
| Дані й резервні копії | Включені 5 GB, копія на наявному комп’ютері | 0,00 | Тариф; без окремого сховища |
| Облік, Fava, код і вхід | Без нових платних підписок | 0,00 | Наявний проєкт; Fava MIT |
| Стори та API моделей | Не підключаємо | 0,00 | Відкладені фічі 7 і 13 |
| Резерв | 25% від $120 на можливі додаткові нарахування | 30,00 | Власне припущення |
| Разом із резервом | Ліміт $200; вільно $50 | 150,00 | Базові платежі $120 |

Резерв ще не витрачено; фактичну окупність рахуємо за платежами. Власний час розробки не оплачується в цьому грошовому кошторисі. Apple $99/рік + Google Play $25 одноразово дали б із хостингом $244 без резерву, тому стори відкинуто. Власний стандартний .com у Porkbun коштує $11,08 за перший рік; це перевірена альтернатива, але не покупка в нашому плані. З ним бюджет був би $161,08.

# Окупність за змінними витратами

| Контрольні дані з умови | Серпень, PLN | Вересень, PLN |
| --- | --- | --- |
| Оля | 2 195,21 | 2 582,42 |
| Марко | 1 855,57 | 2 432,83 |
| Разом | 4 050,78 | 5 015,25 |

Середні витрати на двох за місяць: (4 050,78 + 5 015,25) / 2 = 4 533,015 PLN. Річна база без проміжного округлення: 4 533,015 × 12 = 54 396,18 PLN. Це календарні місяці, окремо від періодів між зарплатами.

NBP, таблиця 205/A/NBP/2026 від 21.10.2026: 1 USD = 3,8889 PLN. Переводимо PLN у USD діленням: 54 396,18 / 3,8889 ≈ $13 987,55 річних змінних витрат.

Поріг окупності = $150 / (54 396,18 / 3,8889) × 100% ≈ 1,07%.
Це 583,34 PLN на рік, або 48,61 PLN на місяць на двох. Практична ціль - 50 PLN економії щомісяця: 600 PLN за рік перевищують планові витрати з резервом.

Для $120 без резерву поріг близько 0,86%; для всього ліміту $200 - 1,43%. Річна база за двома місяцями є оцінкою, а не точним прогнозом; сезонність і зміни поведінки можуть її змінити. Фактичну економію ще треба спостерігати, не приписуючи будь-яке скорочення витрат самому трекеру.

Практична частина домашки: власних грошей не витрачаємо, демо коштує $0 на безкоштовному хостингу. PythonAnywhere Beginner має один застосунок із місячним строком і 512 MiB, без планових завдань у нових акаунтах; потрібні контроль доступності й ручні копії. Демо має працювати до 9 листопада включно. Річні $150 вище - продуктовий сценарій; жодної оплати не виконано.